附件2

投标（报价）须知

（广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程）

- 项目概况

- 本项目位于南宁市青秀区五合大道7号广西警察学院五合校区，预算控制价54.862151万元。建设内容包括：配电箱安装、电力电缆安装、接地极安装、山坡处草皮恢复等，工期20天。

- 资质要求

- 投标人应具有电力工程三级及以上资质，不接受联合体投标，不接受分包。

- 报名及报价

报名及报价截止时间：2023年9月1日 17:00

（一）报名：本项目采用线上报名方式，具体操作如下：

1.将《报名表》及投标保证金转账回执单的扫描件（加盖公章有效）发送至邮箱gxjygz@163.com（发送成功会有已接收回复邮件），邮件主题请以“项目名称-公司名称（报名材料）”形式发送。截止时间前报名有效（以邮件接收时间为准）。

2.投标保证金：根据桂财采〔2022〕30号文件有关精神，本项目收取预算金额1%（人民币5486元）作为投标保证金，并依法退还（原途）。投标保证金账户名：广西警察学院;账号：617159392963;开户银行：中国银行东葛支行。（保证金需通过投标企业的银行账户转帐，并在转帐单上备注明确用途）。

- （二）报价：本项目采用线下报价方式，具体操作如下：

线上报名成功后，投标人在报价截止时间前将密封好的报价材料提交至南宁市军堂路6号广西警察学院主楼1502室，联系人：杨老师 0771-5615802/19823302596。

注：投标人不需报送投标控制价及工程量清单，以公告附件中的招标清单为准，本项目按优惠率报价。

四、参与报名并提交报价的投标人，视为完全了解并同意本项目公告及附件内容，如中标后弃标或无正当理由不配合签订合同的，将按相关规定报自治区财政厅，并没收投标保证金。